**阿特斯银企直连人天评估**

1. **接口开发：**
2. 发送付款信息给金蝶（SAP到金蝶）；

是否可以SAP传输统一的付款数据给金蝶，金蝶再针对不同银行付款报文的要求做后续处理？

基于上述假定，SAP端（发送付款信息给金蝶）大概一个接口30天开发量

1. 接收资金调拨信息并产生财务凭证（金蝶到SAP)

金蝶端是否可以把统一格式（即使是不同银行）的资金调拨信息发送给SAP?

基于上述假定，SAP端大概需要30人天开发

1. 接收金蝶定期发送的不同银行存款余额及交易明细查询信息（金蝶到SAP）

接收金蝶的银行余额及交易明细查询实际上是2个接口，假定金蝶发送的14家银行数据格式应该是相同。SAP端大概大概需要50人天。

1. **功能开发：**
2. 根据资金调拨信息产生财务凭证

根据SAP获取到的资金调拨信息创建财务凭证 大概15天

1. 根据收款信息产生收款/预收款凭证

根据SAP获取到的收款信息（从银行交易信息中提取收款信息），产生预收款凭证，大概15天。

1. **报表开发：**
2. 当前银行存款余额表（银行实时+SAP银行存款科目余额对比）

SAP发送银行存款余额查询(接口已实现)加上银行存款科目余额对比，大概40个人天。

说明

1. 上述人天估算，包括需求调研、方案讨论、开发及测试、测试问题修复及上线支持
2. SAP给金蝶与金蝶给SAP的数据，假定对所有银行都采取相同的数据格式。不同银行的格式要求，在金蝶端进行处理。
3. 金蝶端支持和建议的接口方式是什么（或哪些）？